UMOWA  (PROJEKT)

Zawarta w dniu ……………………….……………….. w Oławie pomiędzy:

Powiatem Oławskim ul. 3 Maja 1 w Oławie, 55-200 Oława NIP: 9121875363 – Powiatowym Zarządem Drogowym w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława reprezentowanym przez:

Kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława – Wojciecha Drożdżala na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Oławie  

przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego – Marii Buczek działającego z upoważnienia wydanego na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym przez Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.:

Utrzymanie kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych

 na terenie Powiatu Oławskiego polegające na mechanicznym czyszczeniu kanałów samochodem typu WUKO – do 300 m-g rocznie

zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym i ustaleniami zawartymi w zapytaniu cenowym

b) formularzem oferty

będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy.

3. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w pkt. 2 wynosi:

netto (bez podatku VAT): ...........................  zł.

słownie zł.: .............................................................................................................................

+ podatek VAT w wysokości: ........%, tj. .........................zł.

słownie zł.: .............................................................................................................................

co łącznie stanowi brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................  zł.

słownie zł.: .............................................................................................................................

Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacja zadania. 

4. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego
i ilościowego robót ustalonego w zapytaniu cenowym Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w formularzu oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia.  

6. Harmonogram robót ustalany będzie na bieżąco z zastrzeżeniem dyspozycyjności Wykonawcy do dwóch dni od daty wystawienia zlecenia.

7. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie zleceń częściowych wystawianych przez osobę uprawnioną do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.
8. Minimalny zakres robót jednorazowego zlecenia – 16 godzin pracy w przeciągu dwóch dni na terenie jednej gminy.

9. Po wykonaniu zlecenia częściowego Inspektor Nadzoru z Wykonawcą sporządzają i podpisują protokół odbioru wykonanych prac.

10. Rozliczanie zleceń częściowych odbywać się będzie fakturami częściowymi po wykonaniu zleconych robót, uprzątnięciu terenu i ich odbiorze przez Zamawiającego.

11. Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie cen jednostkowych przyjętych w formularzu cenowym i zakresu wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

12. Wykonawca może zaniechać wystawiania faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie 
jednorazowo po odbiorze końcowym.

13. Należności za wykonanie robót na podstawie zleceń częściowych regulowane będą z konta Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej z protokółem komisyjnego odbioru robót, potwierdzonym kosztorysem.
§ 2

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy, normami państwowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

15. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę.

16. Wykonawca w ramach umowy  zobowiązuje się do prawidłowego oznakowania i  utrzymania 
w należytej staranności pas drogowy.

17. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizowania utrudnień dla użytkowników dróg wynikających z prowadzonych prac.

18. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w obrębie zajmowanego pasa drogowego.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób  trzecich – powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami.

20. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

§ 3

21. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy. 

22. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2018 r. sukcesywnie wg potrzeb.
23. W   przypadku   nienależytego   wykonania  zadania,   złej   jakości  robót  oraz znacznego ich opóźnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy.

24. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 4
25. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Krzysztofa Błaszczyszyna – Kierownika Obwodu Drogowego w Miłoszycach 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

26. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:

a. Wojciecha Drożdżala - reprezentującego Zamawiającego

27. 
…………………………. - reprezentującego Wykonawcę.
28. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru
w okresie realizacji umowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga się jednak formy pisemnej 
i pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5
29. W celu zabezpieczenia właściwej jakości robót ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % wartości brutto tych robót, co stanowi kwotę: ……………………….. zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: pieniądza.
31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca winien okazać dowód wpłaty.

32. W ciągu 90 dni od daty wystawienia ostatniej faktury Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 6
33. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

34. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

35. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

36. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują obie strony.

37. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 
i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

b. w przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

38. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 
a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

39. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), który podpisują strony umowy.

40. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

41. Odbioru robót ze strony Zamawiającego dokonuje Komisja powołana przez Kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie.

42. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 7
43. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o faktury częściowe.

44. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy
w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
45. Faktury wystawiane będą na adres:

Nabywca: Powiat Oławski ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława NIP 912-18-75-363

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława

46. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. *(niepotrzebne skreślić)

47. Roboty  rozliczane będą wg cen jednostkowych określonych w formularzu oferty.

48. W przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.

§ 8
49. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

50. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% całkowitej wartość oferty brutto wymienionej w § 1 ust. 3, za każdy dzień zwłoki

b. za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartość oferty brutto wymienionej w § 1 ust. 3.

51. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartość oferty brutto wymienionej
w § 1 ust. 3.
52. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, 
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

53. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ilość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9
54. Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi: 3 miesiące.
55. Okres gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

56. Okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji.

57. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

58. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

59. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie  w formie pisemnej 
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
 § 11
60. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

61. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca
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